Møde vedr.: **SagsNavn**

Emne: Byggemøde nr. 01

Dato: 18. september 2019

Deltagere:

Navn Firmanavn Int.

Afbud:

Navn Firmanavn Int.

Udeblev:

Navn Firmanavn Int.

Kopi tilsendt:

Navn Firmanavn Int.

### Behandling:

### **01.01** **Godkendelse af forrige referat**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### **01.02 Tegninger**

Gældende tegningsliste Ark. 18. september 2019.

Gældende tegningsliste Ing. 18. september 2019.

Der er udleveret nyt snittegning, (99)3.52 Snit C-C.

### **01.03 Bemanding og materiel**

Bemanding:

MU: 1 mandag

Materiel:

MU: 1 mørtelanlæg

### **01.04 Arbejdets stade**

Anlægsarbejdet:

Grubning 85 %.

Finplanering opstartet.

### **01.05 Vejrligsdage**

MU: 2 dage, onsdag og fredag.

### **01.06 Tidsplan**

Tidsplanen følges.

### **01.07 Arbejder i den kommende periode**

Anlæg:

Grubning afsluttes.

Finplanering fortsættes.

### **01.08 Forhandlinger om arbejdet**

Anlæg:

Grubning skal alle steder foretages til 3 m dybde.

### **01.09 Kvalitetssikring**

Alle entrepriser medbringer kvalitetssikringsmapper til næste byggemøde.

### **01.10 Økonomi**

Alle entrepriser fremsender garantistillelse NU.

### **01.11 Sikkerhed på byggepladsen**

Se sikkerhedsmødereferater.

### **01.12 Byggepladsforhold**

Alle entrepriser rydder op på pladsen NU.

### **01.13 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

### **01.14 Næste møde**

Afholdes på byggepladsen den 3. august 2019 kl. 09.30.

Følgende entrepriser har mødepligt, AN, MU, TØ.

xx.xx.2022

Med venlig hilsen

Navn Navnesen